**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального**

**образования**

**Рыбкинский сельсовет**

**Новосергиевского района**

**Оренбургской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

14.01.2020 г. № 4-п

с.Рыбкино

О внесении изменений в постановление администрации Рыбкинского сельсовета от 02.06.2017 г. № 59-п. «Об   утверждении  муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО Рыбкинский сельсовет, на основании Протеста прокуратуры Новосергиевского района от 11.12.2019 года № 7/1-2019 на Постановление администрации муниципального образования «Рыбкинский сельсовет» № 59-п от 02.06.2017 года, в целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области и формирования программно-целевой системы расходов бюджета:

1. Муниципальную программу «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы» читать в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Рыбкинского сельсовета от 12.03.2018 г. № 12-п. «О внесении изменений в постановление администрации Рыбкинского сельсовета от 02.06.2017 г. № 59-п. «Об   утверждении  муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы».

3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования на сайте администрации.

Глава администрации: Ю.П.Колесников

Разослано: прокурору, в дело

Приложение

к постановлению администрации

Рыбкинского сельсовета

от 14.01.2020 г. № 4-п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы»

**ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ**

«Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Рыбкинского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области (далее – Администрация сельсовета). |
| Соисполнители программы | Подрядные организации |
| Участники программы | Администрация сельсовета |
| Подпрограммы программы | нет |
| Программно-целевые инструменты | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  - Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации»;  - Устав МО Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области |
| Цели программы | 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в   границах населённых пунктов  МО Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.  2. Увеличение срока службы дорожных покрытий, сооружений.  3. Повышение уровня технического состояния автомобильных дорог общего пользования.  4. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.  5. Снижение себестоимости содержания муниципальных автомобильных  дорог и улиц.  6. Приведение в нормативное состояние муниципальных          автомобильных дорог и улиц.  7. Создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования. |
| Задачи программы | 1. Формирование  нормативной  базы для проведения работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.  2. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации.  3. Привлечение   бюджетных  финансовых ресурсов  для реализации программы.  4. Поэтапный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети.  5. Приведение автомобильных дорог общего пользования, в соответствие с требованиями действующих строительных норм и правил.  6. Обеспечение сохранности дорог. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения -  км.;  2. Количество квадратных метров проведённого ямочного ремонта дорог общего пользования местного значения – м2;  3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения -  %;  4. Доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП  - %. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2023 годы  1. Формирование  нормативной  базы для проведения работ по ремонту муниципальных автомобильных дорог и улиц муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.  2. Разработка и экспертиза проектно-сметной документации.  3. Ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения.  4. Поэтапный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети.  5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной  сети. |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования программы из бюджетов всех уровней  ***7217,870 тыс. руб.,*** в том числе по годам:  1) 2017 год – 1547,09 тыс. руб.;  2) 2018 год – 1271,38 тыс. руб.;  3) 2019 год – 974,1 тыс. руб.;  4) 2020 год – 1106,7 тыс. руб.;  5) 2021 год – 1136,3 тыс. руб.;  6) 2022 год – 1182,3 тыс. руб.;  7) 2023 год – 0,00 тыс.руб.  В т.ч. объем финансирования программы из бюджета Оренбургской области составляет ***236,921 тыс. руб.,*** в том числе по годам:  1) 2017 год – 236,921 тыс. руб.;  2) 2018 год –0 тыс. руб.;  3) 2019 год – 0 тыс. руб.;  4) 2020 год – 0 тыс. руб.;  5) 2021 год – 0 тыс. руб.;  6) 2022 год – 0 тыс. руб.;  7) 2023 год – 0 тыс. руб.;  Объем финансирования программы из местного бюджета МО Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области составляет ***62,979 тыс. руб.,*** в том числе по годам:  1) 2017 год – 62,979 тыс. руб.;  2) 2018 год – 0 тыс. руб.;  3) 2019 год – 0 тыс. руб.;  4) 2020 год – 0 тыс. руб.;  5) 2021 год – 0 тыс. руб.;  6) 2022 год – 0 тыс. руб.;  7) 2023 год – 0 тыс. руб.; |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Повышение качества муниципальных дорог и улиц муниципального образования.  2. Создание безопасных условий для движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования.  3. Приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования.  4. Ремонт дорог общего пользования местного значения в МО Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.  5. Ямочный ремонт дорог общего пользования. |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.**

**1.1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2019 годы» разработана в соответствии с Уставом муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области, Федеральным законом от 08.11. 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации» и полномочиями сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации».

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие. Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети автомобильных дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно: автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат; в отличие от других видов транспорта автомобильный – наиболее доступный для всех вид транспорта, а его неотъемлемый элемент – автомобильная дорога – доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам; помимо высокой первоначальной стоимости строительства, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения;

- скорость движения;

- пропускная способность;

- безопасность движения;

- экономичность движения;

- долговечность;

- стоимость содержания;

- экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения и экономики в автомобильных дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах. Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин. Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте. Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать. В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях представляется не всегда возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба;

- повышение комфорта и удобства поездок.

Социальная значимость роли автомобильных дорог может быть оценена по следующим показателям: экономия свободного времени, увеличение занятости и снижение миграции населения и т. д.

В целом улучшение «дорожных условий» приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

-снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог, повышения производительности труда);

- повышению спроса на услуги дорожного сервиса;

- повышению транспортной доступности;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий;

- улучшению экологической ситуации (за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ).

Таким образом, «дорожные условия» оказывают влияние на все важные показатели экономического развития поселения. Обеспечение финансирования дорожного хозяйства является одной из важнейших задач, от успешного решения которой зависит успех развития экономики поселения. Расчеты показывают, что эффективность работы экономики регионов и всей страны во многом определяется эффективностью функционирования производственной инфраструктуры, которая, в свою очередь, существенно зависит от уровней мобильности товаров (объемы перевозок грузов и грузооборот) и подвижности населения (объемы перевозок пассажиров и пассажирооборот), обеспечиваемых автомобильным транспортом в повседневных массовых перевозках.

Автомобильные дороги имеют важное значение для поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

      Недостаточный уровень развития дорожной сети приводит к значительным потерям экономики поселения и является одним из наиболее существенных ограничений темпов роста социально-экономического развития МО Рыбкинский сельсовет поэтому совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения имеет очень важное значение для МО Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

Протяженность муниципальных дорог в МО администрации Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области 21,196 км, грунтовые и с покрытием ПГС, трубы – 14 шт., мосты – 7 шт. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области (приложение №5) .

Значительная степень износа дорог сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В связи с длительным сроком эксплуатации дорог без проведения ремонта, увеличением интенсивности движения транспорта, износом дорожного покрытия, а также вследствие погодно-климатических условий возникла необходимость проведения большого объема ремонтных работ.

В соответствии с [постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2007 г. N 539 "О нормативах денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог федерального значения и правилах их расчета"](http://docs.cntd.ru/document/902057567) нормативные межремонтные сроки по капитальному ремонту составляют 12 лет, ремонту - четыре года. Доля дорог, требующих ежегодного ремонта, составляет не менее 75,0% (25% - ремонт, 50,0% - капитальный ремонт) от общей площади дорог, находящихся в собственности МО Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

Техническое состояние муниципальных автомобильных дорог можно расценивать как неудовлетворительное, это требует принятия программы по ремонту автомобильных   дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети.

Для проведения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог, приостановления их разрушения, улучшения социальных условий населения, для снижения дорожно-транспортных происшествий и поддержанию надлежащего технического состояния дорог, наиболее целесообразным является применение программно-целевого метода.

Для решения существующих проблем разработана муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы», финансирование которой будет осуществляться за счет средств дорожного фонда муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

**2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Целью Программы является:

- создание благоприятных условий пребывания жителей муниципального образования;

- создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах населенных пунктов муниципального образования;

- обеспечить сохранность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в границах населённых пунктов  муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области;

- увеличить срок службы дорожных покрытий, сооружений;

- улучшить техническое состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в  границах населённых пунктов муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области;

- снизить себестоимость содержания муниципальных  автомобильных  дорог и улиц;

- привести в нормативное состояние муниципальные автомобильные дороги и улицы.

Для достижения указанных целей необходимо:

1. Проведение ремонта дорог местного значения для улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния и обеспечения безопасности дорожного движения.

2. Обеспечение устойчивой транспортной связи по  муниципальным автомобильным дорогам и  улицам муниципального образования, поэтапный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети.

Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризу­ющими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

1. Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения - км.;

2. Количество квадратных метров проведённого ямочного ремонта дорог общего пользования местного значения – м2;

3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения -  %;

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей  целевой Программы в целом и за период реализации Программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Реализация Программы рассчитана на 2017-2019 годы. Сроки реализации и мероприятия Программы могут изменяться и уточняться с учетом принятых нормативно-правовых актов. Решение о досрочном прекращении реализации Программы может быть принято Администрацией Рыбкинский сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области в связи с ее неэффективностью по результатам ежегодных отчетов разработчиков программы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы**

Для решения задач и достижения поставленной цели предусматрива­ются следующие основные мероприятия:

- формирование  нормативной  базы для проведения работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в  муниципальном образовании;

- разработка и экспертиза проектно-сметной  документации;

- привлечение   бюджетных  финансовых ресурсов  для  реализации  программы;

- поэтапный ремонт муниципальных автомобильных дорог и улиц;

- ямочный ремонт дорог общего пользования муниципального образования;

- приведение автомобильных дорог общего пользования, в соответствие с требованиями действующих строительных норм и правил;

- обеспечение сохранности дорог.

В ходе реализации Программы отдельные планируемые мероприятия могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов бюджета МО Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области и предполагаемых средств областного бюджета, при условии предусмотрения аналогичной государственной программы, реализуемой за счет средств областного бюджета.

Перечень программных мероприятий, а также информация о необхо­димых для реализации каждого мероприятия ресурсах, сроках его реализа­ции приведены в приложении № 2 к настоящей Программе. Перечень мероприятий формируется с учетом предложений, заявлений и обращений жителей муниципального образования, предписаний органов ГИБДД. Ежегодно по мере необходимости данный перечень уточняется.

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Источником финансирования Программы являются средства  дорожного фонда муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

Разработка технической документации улично-дорожной сети осуществляется за счет местного бюджета.

Общий объем финансирования программы из бюджетов всех уровней 299,900 тыс. руб., в том числе по годам:

1) 2017 год – 299,900 тыс. руб.;

2) 2018 год – 0 тыс. руб.;

3) 2019 год – 0 тыс. руб.;

4) 2020 год – 0 тыс. руб.;

5) 2021 год – 0 тыс. руб.;

6) 2022 год – 0 тыс. руб.;

7) 2023 год – 0 тыс. руб.;

В т.ч. объем финансирования программы из бюджета Оренбургской области составляет 236,921 тыс. руб., в том числе по годам:

1) 2017 год – 236,921 тыс. руб.;

2) 2018 год – 0 тыс. руб.;

3) 2019 год – 0 тыс. руб.;

4) 2020 год – 0 тыс. руб.;

5) 2021 год – 0 тыс. руб.;

6) 2022 год – 0 тыс. руб.;

7) 2023 год – 0 тыс. руб.;

Объем финансирования программы из местного бюджета МО Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области составляет 62,979 тыс. руб., в том числе по годам:

1) 2017 год – 62,979 тыс. руб.;

2) 2018 год – 0 тыс. руб.;

3) 2019 год – 0 тыс. руб.;

4) 2020 год – 0 тыс. руб.;

5) 2021 год – 0 тыс. руб.;

6) 2022 год – 0 тыс. руб.;

7) 2023 год – 0 тыс. руб.;

Программа рассматривается администрацией Рыбкинский сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области и утверждается постановлением Главы администрации Рыбкинский сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области.

Средства из местного бюд­жета на финансирование мероприятий выделяются на соответствующий финансовый год в пределах средств, предусмотренных на указанные цели решением Совета депутатов Рыбкинский сельсовета о бюджете МО Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

Объемы финансирования Программы в ходе реализации могут кор­ректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на очередной финансовый год, мероприятия - уточняться.

Ресурсное обеспечение для реализации Программы, а также сроки и источники финансирования программных мероприятий по годам и в целом за весь период реализации приведены в приложении № 4 к настоящей Про­грамме.

Размер финансирования мероприятий, указанных в Приложении №3 к настоящей Программе, ежегодно уточняется при формировании местного бюджета на текущий год.

**5. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Экономическая эффективность, результативность и социально-экономические последствия реализации Программы в большинстве своем зависят от степени достижения [целевых индикаторов и показателей](consultantplus://offline/ref=2C4FD01298FF873AA7071B032F4CB228703497DD9E1D809B5F0831D60BDF47FFD259EB3373A68472F4C5AFO2E6K), представленных в приложении № 1 к настоящей Программе.

Предложенные Программой мероприятия позволят решить задачи, направленные на достижение поставленной цели, с учетом финансовых возможностей муниципального образования и достигнуть социальных положительных результатов в 2017 году по сравнению с 2016 годом:

- увеличение количества отремонтированных километров дорог общего пользования муниципального образования;

- увеличение количества квадратных метров проведенного ямочного ремонта дорог общего пользования;

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Разработка и выполнение всего комплекса мероприятий Программы будет способствовать повышению уровня технического состояния дорог общего пользования в пределах границ муниципального образования и создания более комфортных условий проживания населения.

[Методика](consultantplus://offline/ref=2C4FD01298FF873AA7071B032F4CB228703497DD9E1D809B5F0831D60BDF47FFD259EB3373A68472F4C4A3O2E8K) оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 4 к настоящей Программе.

Экономическая эффективность от реализации программы ожидается в виде:

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования;

- снижение отрицательных воздействий на природную среду;

- создание устойчивого проезда по автомобильным дорогам муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

**6. Механизм реализации программы**

Реализация программы осуществляется Администрацией сельсовета в соответствии с перечнем программных мероприятий.

Координацию деятельности по реализации Программы осуществляет администрация сельсовета, в том числе вносит предложения по уточнению и корректировке программных мероприятий, сроков их исполнения.

Решение о внесении изменений в Программу или о ее досрочном прекращении принимается администрацией сельсовета.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация сельсовета.

В функции Администрации входит:

- контроль за формированием адресной программы ремонта муниципальных  автомобильных дорог и улично-дорожной сети муниципального образования;

- создание необходимой нормативно-правовой базы;

- контроль за своевременным составлением отчета о расходовании средств;

- контроль за использованием бюджетных средств;

- организация проведения размещения заказов на выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области;

- контроль за заключением муниципальных контрактов по итогам размещения заказов для муниципальных нужд муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области с подрядными организациями на ремонт муниципальных  автомобильных дорог и улиц муниципального образования;

- контроль за исполнением работ.

Администрация организует работу по реализации программы, осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств.

Приложение № 1

к муниципальной программе  «Устойчивое развитие территории муниципального

образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района

Оренбургской области на 2017-2023 годы».

**Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет**

**Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование индикаторов и показателей целей и задач Программы | Значение индикаторов и показателей Программы | | | | | | | |  |
| До начала реализации Программы  (2017 год) | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023 г. | за период реализации Программы |
| Количество отремонтированных километров дорог общего пользования местного значения |  | 0,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Увеличение на 0,45 км. |
| Проведен ямочный ремонт  дорог общего пользования местного значения, кв.м. |  | 0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  | . |

Приложение №2

к муниципальной программе  «Устойчивое развитие территории муниципального

образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района

Оренбургской области на 2017-2023 годы»

**Перечень**

**мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий,  материал | | Источники  финансиро-вания | | Сумма расходов  всего, руб. | | В том числе по годам: | | | | | | | | | | Срок  реализа-ции | | Ответственные  за реализацию мероприятий | |
| 2017 | | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 |  | |  | |
| 1. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  | | | | |
| 1.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Школьной в с.Рыбкино Новосергиевского района Оренбургской области | | | Местный \* бюджет | | 62 979,00 | 62 979,00 | | - | | - | - | - | | - | - | | 2017 год | | Администрация Рыбкинский сельсовет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*Примечание: осуществление мероприятия, возможно при условии софинансирования из областного бюджета. Объем финансирования указан за счет средств бюджета Новосергиевского района Оренбургской области.

Приложение №3

к муниципальной программе  «Устойчивое развитие территории муниципального

образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района

Оренбургской области на 2017-2023 годы»

**Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Всего  за период реализации Программы (руб.) | в том числе по годам, руб.: | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Местный бюджет (средства дорожного фонда) | 62,979 | 62,979 | - | - | - | - | - | - |

Приложение № 4

к муниципальной программе  «Устойчивое развитие территории муниципального

образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района

Оренбургской области на 2017-2023 годы»

**Методика**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**«Муниципальной программе  «Устойчивое развитие территории муниципального**

**образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района**

**Оренбургской области на 2017-2023 годы»**

Оценка эффективности реализации Программы (далее - оценка) осуществляется заказчиком долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы»» по итогам ее исполнения за отчетный период».

Оценка эффективности долгосрочной целевой программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области на 2017-2023 годы»» по итогам ее исполнения за отчетный период» будет производиться путем сравнения [целевых показателей](consultantplus://offline/ref=2C4FD01298FF873AA7071B032F4CB228703497DD9E1D809B5F0831D60BDF47FFD259EB3373A68472F4C5AFO2E6K), представленных в приложении № 2 к настоящей Программе.

1. Бюджетная эффективность Программы определяется как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану:

|  |  |
| --- | --- |
| фактическое использование средств | х 100 процентов |
| утвержденный план |

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

2. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

в числителе – отношение фактических значений индикаторов, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям индикаторов, утвержденных Программой; в знаменателе – количество индикаторов Программы.

|  |  |
| --- | --- |
| х1 + х2……… + х18 | х 100 процентов |
| n |

При значении показателя эффективности:

100 процентов – реализация Программы считается эффективной;

менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;

более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.

3.Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в восстановлении транспортно-эксплуатационных характеристик дорог и поддержанию надлежащего технического состояния дорог.

Приложение № 5

к муниципальной программе  «Устойчивое развитие территории

муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского

района Оренбургской области на 2017-2023 годы»»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования**

**Рыбкинский сельсовет** **Новосергиевского района Оренбургской области**

**с. Рыбкино**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Идентификационный № | Полное наименование | Местонахождение | Протяженность, км | Ширина, м | Тип покрытия, м | | | Искусственные сооружения, шт. | |
|  | асфальтобетон | гравий | грунт | трубы | мосты |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | автомобильная дорога общего пользования местного значения | с. Рыбкино | 19,365 | 6 | 3 000 | 12 300 | 4 065 | 13 | 5 |
| 2 |  | автомобильная дорога общего пользования местного значения | с. Волостновка | 1,831 | 6 |  | 1131 | 700 | 1 | 2 |
| Итого | |  |  | 21,196 |  | 3 000 | 13 431 | 4 765 | 14 | 7 |