**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального**

**образования**

**Рыбкинский сельсовет**

**Новосергиевского района**

**Оренбургской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03.12.2018 г. № 106-п.

с.Рыбкино

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной Программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района на 2017-2026 года» за 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Рыбкинского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области от 06.04.2017 № 34-п. «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»:

1. Утвердить годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной Программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района на 2017-2026 года» за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования на сайте администрации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Ю.П.Колесников

Разослано: прокурору, в дело

Приложение

к постановлению администрации

Рыбкинского сельсовета

от 03.12.2018 г. № 106-п.

**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной Программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района на 2017-2026 года»**

В составе муниципальной Программы «Развитие транспортной системы на территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района на 2017-2026 года» осуществлялась реализация 2 основных мероприятий:

- развитие сети автодорог в поселении;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

По итогам 2018 года в полном объеме реализовано 2 мероприятия.

Достигнуты значения 4 показателя (индикатора) из 5 запланированных, из которых 4 целевых показателя (индикатора) муниципальной программы.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации функций достижения приоритетов и целей в сфере развития транспортной системы.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его.

К числу социально-экономических последствий развития сети внутри поселковых дорог относятся:

-повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

-снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

- улучшения социальных условий жизни населения;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования.

Коэффициент эффективности реализации муниципальной программы по итогам 2018 года составил 0,8– «средний».

Расходы на реализацию муниципальной программы в 2018 году на 1 декабря произведены в сумме 953,7 тыс. рублей или 88,5 процентов к плановым назначениям, установленным муниципальной программой.

Общий объем программных расходов местного бюджета Рыбкинского сельсовета по итогам 2018 года составил 17,3 процента.