**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РЫБКИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

31.03.2023 г. № 35-п

с.Рыбкино

Об эффективности исполнения муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Рыбкинского сельсовета 2016-2026 года» за 2022 год

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области от 01.11.2022 № 77-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области»:

1. Утвердить анализ оценки эффективности исполнении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Рыбкинского сельсовета 2016-2026 года» за 2022 год согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу после дня его обнародования и подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Рыбкинский.рф в сети “Интернет”.

Глава муниципального образования

Рыбкинский сельсовет Ю.П.Колесников

Разослано: прокурору, в дело

 Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Рыбкинского сельсовета

 от 31.03.2023 г. № 35-п

**Анализ оценки эффективности исполнении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Рыбкинского сельсовета 2016-2026 года» за 2022 год**

Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Рыбкинского сельсовета 2016-2026 года» (далее-Программа) утверждена постановлением Администрации муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области от 29.08.2016 г. № 65-п. «Об утверждении муниципальной программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Рыбкинского сельсовета 2016-2026 года» ( в редакции от 01.02.2017 № 04-п).

Программа размещена на официальном сайте Администрации Рыбкинского сельсовета Новосергиевского района Оренбургской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Постановления» (ссылка: https://рыбкинский.рф/postanovleniya/).

**Цель Программы:**

1. Обеспечение безопасных условий движения на дорогах и улично-дорожной сети муниципального образования.

2. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

**Мероприятия программы:**

- разработка проектно-сметной документации;

- приобретение материалов ремонт и реконструкция существующей уличной дорожной сети;

- мероприятия по организации дорожного движения, размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов, освещение дорог и улиц;

- ремонт и строительство пешеходных дорожек и мест для парковки автомобилей (на перспективу).

**Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы:**

Муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Рыбкинского сельсовета 2016-2026 года» включает в себя:

- подпрограмму «Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области»;

- подпрограмму «Развитие сети автодорог общего пользования местного значения муниципального образования Рыбкинский сельсовет.

В составе муниципальной Программы осуществлялась реализация 2 основных мероприятий:

- развитие сети автодорог в поселении;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.

Достигнуты значения 4 показателя (индикатора) из 5 запланированных:

- обеспечение условий по  повышения безопасности дорожного движения;

- доля улучшенных условий дорожного движения, влияющих на уровень безопасности;

- повышение правового сознания и предупреждения опасного поведения среди населения, в том числе среди несовершеннолетних;

- доля развития сети автомобильных дорог поселения обеспеченных комплексом мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодорог местного значения.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках реализации функций достижения приоритетов и целей в сфере развития транспортной системы.

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне его.

К числу социально-экономических последствий развития сети внутри поселковых дорог относятся:

-повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

-снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

- приведение дорог местного значения и улично-дорожной сети в состояние, обеспечивающее внешнее благоустройство муниципального образования;

- повышение безопасности дорожного движения и снижение аварийности на дорогах муниципального образования.

Всего по программе утверждено бюджетных ассигнований в размере 1 279 460,99 рублей. Объем освоенных средств составил 1 279 125, 67 рублей из них:

- расходы на ремонт и содержание дорог составляют 708 467,13 рублей;

- расходы на уличное освещение составляют 470 122,54 рублей;

- расходы на прочие закупки товаров, работ и услуг составляют 25 536,00 рублей;

- расходы на актуализацию проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в населенных пунктах, расположенных на территории Рыбкинского сельсовета – 75 000,00 рублей.

Таким образом, исполнение годовых индикаторов Программы в 2022 году в норме.

В 2023 году работа над исполнением Программы продолжится.