**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального**

**образования**

**Рыбкинский сельсовет**

**Новосергиевского района**

**Оренбургской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 05.02.2018 г. № 7-п.

с.Рыбкино

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной адресной программы «Обустройство пешеходных переходов в Рыбкинском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области на 2018-2020 г.г»В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с вводом 28.02.2014 г. в действие изменений в национальные стандарты ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие характеристические требования», ГОСТ Р 52605-2006 «Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения», ГОСТ Р 52765- 2007 «Дороги автомобильного общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», с постановлением № 8 заседания комиссии Правительства Оренбургской области по обеспечению безопасности дорожного движения от 05.09.2017 года: |
| 1. Утвердить муниципальную адресную программу «Обустройство пешеходных переходов в Рыбкинском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области на 2018-2020 г.г.» согласно приложению.2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Рыбкинского сельсовета в сети «Интернет».3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.Глава администрации Ю.П.КолесниковРазослано: прокурору, в дело |
| Приложение к постановлению администрацииРыбкинского сельсовета от 05.02.2018 г. № 7-п. |

**ПАСПОРТ**

**муниципальной адресной программы**

**«Обустройство пешеходных переходов в Рыбкинском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области на 2018-2020 г.г.»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Обустройство пешеходных переходов в Рыбкинском сельсовете Новосергиевского района Оренбургской области на 2018-2020г.г.» |
| Цели и задачи Программы  | - обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах;- совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в поселении   |
| Сроки и этапы реализации Программы  | 2018 -2020 год |
| Перечень программных мероприятий  | *-* замена и монтаж дорожных знаков,- проектирование и строительство искусственных дорожных неровностей,- горизонтальная покраска пешеходных переходов-реконструкция существующих линий искусственного освещения,- грейдеровка дорог |
| Объемы и источники финансирования  | Общий объем финансирования программы составляет 300 тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | Эффективная организация безопасности пешеходного и дорожного движения, обеспечивающая снижение числа дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий |

**1. Содержание проблемы и обоснование** **необходимости ее решения программными методами**

Процесс дорожного движения представляет собой определенную социальную систему, основой которой является человек, а именно человек-пешеход, человек-пассажир, человек-водитель - все они подвержены опасности, травматизму и летальным исходам, не считая морального и экономического ущерба при дорожно-транспортных происшествиях (далее - ДТП).

На сегодняшний день техническое состояние средств регулирования дорожного движения находится в ненадлежащем виде. Имеются пешеходные переходы близ образовательных учреждений. Установлены соответствующие дорожные знаки. Пешеходных переходов нет. Отсутствуют пешеходные ограждения.

**2. Основные цели и задачи программы**

Цель Программы:

- обеспечение охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах;

- улучшение качества организации движения пешеходов в муниципальном образовании Рыбкинский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

Задачи Программы:

- создание безопасного движения пешеходов.

**3. Сроки и этапы реализации программы**

Реализация программы предусматривается в течение 2018 -20120 годов. В целом мероприятия разбиваются по годам и перечню.

**4. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **2018** | **2019** | **2020** | **Итого** |
| Горизонтальная покраска пешеходных дорожек | - | - | 3 | 3 |
| Реконструкция существующих линий искусственного освещения | - | 1 | 1 | 2 |
| Замена и монтаж дорожных знаков, шт. | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Проектирование и строительство искусственных дорожных неровностей | - | 1 | 2 | 3 |
| Грейдеровка дорог с.Рыбкино | По мере необходимости |

**5. Ресурсное обеспечение программы**

Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и созданию безопасных условий передвижения пешеходов, предусмотренные Программой, будут производиться в объемах, обеспеченных финансированием.

Расчет финансовой потребности проводился по ценам на материалы и по текущим расценкам на выполняемые работы.

Количество объектов, заявленные к финансированию данной Программой, являются минимально необходимыми для обеспечения замены объектов с вышедшим сроком эксплуатации на отвечающие современным требованиям к безопасности дорожного движения и его эффективной организации.

**6. Организация управления и** **механизм реализации программы**

Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуществляет глава администрации Рыбкинского сельсовета.

Реализация Программы обеспечивается путем организации выполнения предусмотренных мероприятий.

Контроль за целевым расходованием средств местного бюджета осуществляется бюджетной комиссией Совета депутатов сельского поселения.

Подготовка, утверждение и корректировка Программы осуществляются в порядке, установленном для разработки программ.

Ежегодно информацию о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации Программы, включая оценку значений показателей ожидаемых конечных результатов, сведения о соответствии фактических затрат на реализацию Программы плановому финансированию, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений индикативных показателей от запланированных заслушивает Совет депутатов сельского поселения.

**7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и индикативные показатели**

В результате реализации Программы ожидается:

 - повышение качества обеспечения охраны жизни и здоровья граждан и их законных прав на безопасные условия движения на дорогах, предупреждение опасного поведения на дорогах;

- совершенствование организации транспортного и пешеходного движения в поселении.